User Stories para MVP - Sistema de Reconocimiento y Estandarización de Pedidos

ÉPICA 1: Recepción e Interpretación de Pedidos

US-001: Recibir pedido por WhatsApp

Como cliente institucional
Quiero enviar mi pedido por WhatsApp en texto libre
Para hacer pedidos de forma rápida sin usar formularios complicados

Criterios de Aceptación:

- El sistema recibe mensajes de WhatsApp mediante webhook

- Se captura el número de teléfono del remitente

- Se almacena el texto original completo

- Se registra fecha y hora de recepción

- El sistema responde confirmación de recepción en menos de 5 segundos

Prioridad: CRÍTICA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: Configuración WhatsApp Business API

US-002: Interpretar texto libre con productos y cantidades

Como sistema
Quiero extraer productos y cantidades del texto libre
Para estructurar automáticamente los pedidos

Criterios de Aceptación:

- Identifica nombres de productos mencionados (mínimo 90% precisión)

- Extrae cantidades asociadas a cada producto

- Reconoce diferentes formatos: "80 panes", "panes x80", "ochenta panes"

- Maneja múltiples productos en un solo mensaje

- Genera JSON estructurado con productos y cantidades extraídas

- Calcula nivel de confianza por cada producto identificado

Prioridad: CRÍTICA
Estimación: 13 puntos
Dependencias: Integración con LLM Provider

US-003: Normalizar nombres de productos contra catálogo

Como sistema
Quiero mapear variaciones de nombres a productos estándar del catálogo
Para que "pandebonos", "pan de bono" y "panes de bonos" sean el mismo producto

Criterios de Aceptación:

- Busca coincidencias exactas primero

- Aplica fuzzy matching con similitud > 70%

- Consulta array de sinónimos configurados

- Retorna producto normalizado con ID y nombre estándar

- Genera lista de sugerencias cuando hay ambigüedad

- Marca productos no reconocidos para revisión manual

Prioridad: CRÍTICA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: Catálogo de productos cargado

US-004: Interpretar cantidades y unidades de medida

Como sistema
Quiero entender diferentes formas de expresar cantidades
Para convertirlas a una unidad estándar

Criterios de Aceptación:

- Reconoce números en dígitos (50, 100) y letras (cincuenta, cien)

- Identifica unidades: unidades, docenas, medias docenas, kilos, cajas

- Convierte todo a unidad base (ej: 5 docenas → 60 unidades)

- Maneja fracciones y decimales (1.5 kilos, medio kilo)

- Almacena tanto cantidad original como cantidad normalizada

- Calcula confianza de la interpretación

Prioridad: CRÍTICA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-002

US-005: Interpretar fechas y horas de entrega

Como sistema
Quiero entender expresiones de tiempo en lenguaje natural
Para programar correctamente las entregas

Criterios de Aceptación:

- Interpreta fechas relativas: "mañana", "el viernes", "la próxima semana"

- Interpreta fechas absolutas: "06/11/2025", "6 de noviembre"

- Interpreta horas: "a las 7am", "7:00", "siete de la mañana"

- Convierte a formato ISO estándar

- Valida que sea fecha futura

- Marca para revisión si la fecha es ambigua

Prioridad: CRÍTICA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: US-002

ÉPICA 2: Validación y Reglas de Negocio

US-006: Validar disponibilidad de productos

Como sistema
Quiero verificar que los productos solicitados existen y están disponibles
Para evitar aceptar pedidos de productos sin stock

Criterios de Aceptación:

- Consulta catálogo para verificar que producto existe

- Verifica que producto esté activo (disponible_para_pedido = true)

- Compara cantidad solicitada vs stock simulado

- Genera alerta si stock < cantidad solicitada

- Marca item como "disponible" o "no disponible"

- Permite continuar flujo aunque haya items no disponibles

Prioridad: ALTA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-003

US-007: Validar ventana de entrega

Como sistema
Quiero verificar que la fecha/hora solicitada sea válida según reglas de negocio
Para garantizar que podemos cumplir con el pedido

Criterios de Aceptación:

- Valida anticipación mínima de 24 horas

- Valida días de entrega (Lunes a Sábado)

- Valida horario de entrega (6:00 AM - 6:00 PM)

- Rechaza domingos y festivos

- Genera alerta clara si ventana es inválida

- Sugiere alternativas cuando aplique

Prioridad: ALTA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-005

US-008: Detectar cantidades inusuales

Como sistema
Quiero identificar pedidos con cantidades fuera del rango normal
Para marcarlos para revisión y evitar errores

Criterios de Aceptación:

- Compara cantidad vs rangos usual_min y usual_max del producto

- Genera alerta si cantidad < 50% del mínimo usual

- Genera alerta si cantidad > 200% del máximo usual

- No rechaza el pedido, solo marca para revisión

- Muestra promedio histórico en la alerta

- Permite al empleado aprobar manualmente

Prioridad: MEDIA
Estimación: 3 puntos
Dependencias: US-006

ÉPICA 3: Gestión y Persistencia de Pedidos

US-009: Crear pedido en base de datos

Como sistema
Quiero almacenar el pedido interpretado en la base de datos
Para mantener registro completo y trazabilidad

Criterios de Aceptación:

- Crea registro en tabla Pedido con texto original

- Crea registros en tabla ItemPedido para cada producto

- Almacena tanto texto original como versión normalizada

- Asigna código único al pedido (PED-YYYYMMDD-###)

- Establece estado inicial como 'recibido'

- Ejecuta todo en transacción (rollback si falla)

- Retorna pedido_id generado

Prioridad: CRÍTICA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: US-002, US-003, US-004, US-005

US-010: Actualizar estado del pedido

Como sistema
Quiero gestionar las transiciones de estado del pedido
Para seguir su ciclo de vida correctamente

Criterios de Aceptación:

- Implementa máquina de estados definida

- Valida que transición sea permitida

- Registra timestamp de cada cambio de estado

- Permite transiciones: recibido → interpretado → validado → aprobado

- Registra usuario responsable del cambio (si aplica)

- Emite evento de dominio por cada transición

Prioridad: ALTA
Estimación: 5 punts
Dependencias: US-009

US-011: Generar resumen estructurado del pedido

Como sistema
Quiero crear un resumen claro y estructurado del pedido
Para mostrarlo al empleado y al cliente

Criterios de Aceptación:

- Consolida todos los items en formato legible

- Incluye: productos, cantidades, fecha, hora, dirección

- Muestra validaciones aplicadas (✓ o ✗)

- Lista alertas si existen

- Indica nivel de confianza global

- Genera JSON para API y texto para mensajes

- Formato consistente entre canales

Prioridad: ALTA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-009

ÉPICA 4: Interfaz de Usuario y Revisión

US-012: Ver lista de pedidos pendientes

Como empleado de panadería
Quiero ver todos los pedidos que requieren mi atención
Para procesarlos eficientemente

Criterios de Aceptación:

- Muestra pedidos en estados: interpretado, validado, requiere_revision

- Ordena por fecha de entrega (más próximos primero)

- Destaca pedidos con alertas visualmente

- Muestra resumen: cliente, total items, fecha entrega

- Permite filtrar por estado, fecha, canal

- Actualiza en tiempo real (WebSocket o polling)

- Responsive (funciona en tablet/móvil)

Prioridad: ALTA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: US-009

US-013: Ver detalle completo de un pedido

Como empleado de panadería
Quiero ver toda la información de un pedido específico
Para revisarlo antes de aprobarlo

Criterios de Aceptación:

- Muestra texto original del cliente

- Muestra interpretación estructurada lado a lado

- Lista todos los items con su estado individual

- Muestra todas las validaciones realizadas

- Destaca alertas con iconos y colores

- Muestra nivel de confianza por item

- Incluye metadata: canal, fecha recepción, cliente identificado

- Permite expandir/colapsar secciones

Prioridad: ALTA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: US-012

US-014: Aprobar pedido validado

Como empleado de panadería
Quiero aprobar un pedido que ha sido interpretado correctamente
Para enviarlo a producción

Criterios de Aceptación:

- Botón "Aprobar" visible solo si estado es 'validado'

- Requiere confirmación antes de aprobar

- Cambia estado a 'aprobado'

- Registra empleado_id que aprobó

- Registra timestamp de aprobación

- Envía pedido a sistema de distribución (si integrado)

- Envía confirmación automática al cliente

- Muestra mensaje de éxito

Prioridad: ALTA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-013

US-015: Corregir interpretación incorrecta

Como empleado de panadería
Quiero editar manualmente productos o cantidades mal interpretados
Para corregir errores del sistema

Criterios de Aceptación:

- Permite editar nombre de producto (con autocompletado del catálogo)

- Permite editar cantidad y unidad

- Permite editar fecha y hora de entrega

- Mantiene registro del texto original

- Marca item como "corregido manualmente"

- Recalcula validaciones después de corrección

- Requiere confirmación antes de guardar cambios

- Usa correcciones para mejorar modelo (feedback loop)

Prioridad: MEDIA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: US-013

US-016: Rechazar pedido

Como empleado de panadería
Quiero rechazar un pedido que no podemos cumplir
Para notificar al cliente oportunamente

Criterios de Aceptación:

- Botón "Rechazar" disponible en cualquier estado pre-aprobación

- Requiere ingresar razón del rechazo (campo obligatorio)

- Cambia estado a 'rechazado'

- Envía notificación al cliente con razón

- Registra empleado_id y timestamp

- Pedido queda visible en historial pero no editable

- Permite agregar notas adicionales

Prioridad: MEDIA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-013

ÉPICA 5: Notificaciones y Comunicación

US-017: Enviar confirmación automática al cliente

Como sistema
Quiero enviar confirmación al cliente cuando su pedido es procesado
Para que tenga tranquilidad de que fue recibido

Criterios de Aceptación:

- Envía mensaje por el mismo canal que llegó (WhatsApp/Email)

- Incluye resumen del pedido interpretado

- Muestra fecha y hora de entrega confirmada

- Incluye total de items

- Tono amigable y profesional

- Se envía automáticamente al aprobar pedido

- Maneja errores de envío (reintenta 3 veces)

- Registra si confirmación fue enviada exitosamente

Prioridad: MEDIA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: US-014, Integración WhatsApp/Email

US-018: Notificar empleado de nuevo pedido con alertas

Como sistema
Quiero notificar inmediatamente cuando llega un pedido que requiere revisión
Para que sea atendido rápidamente

Criterios de Aceptación:

- Envía notificación en tiempo real (WebSocket/Push)

- Incluye indicador de urgencia (fecha de entrega próxima)

- Muestra resumen de alertas

- Incluye sonido/vibración (configurable)

- Permite ir directamente al pedido desde notificación

- No notifica si pedido fue auto-aprobado

- Agrupa notificaciones si llegan múltiples pedidos

Prioridad: MEDIA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-012

ÉPICA 6: Catálogo y Configuración

US-019: Cargar catálogo de productos

Como administrador del sistema
Quiero cargar el catálogo completo de productos de la panadería
Para que el sistema pueda normalizar pedidos

Criterios de Aceptación:

- Permite cargar productos vía CSV o Excel

- Campos obligatorios: código, nombre estándar, unidad base

- Permite agregar sinónimos múltiples por producto

- Valida duplicados por código o nombre

- Muestra preview antes de confirmar carga

- Permite editar productos individuales después

- Exporta catálogo actual a CSV

- Valida formato de datos antes de guardar

Prioridad: CRÍTICA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: Ninguna (prerequisito)

US-020: Configurar sinónimos de productos

Como administrador del sistema
Quiero agregar y editar sinónimos para cada producto
Para mejorar la precisión del reconocimiento

Criterios de Aceptación:

- Muestra lista de productos existentes

- Permite agregar sinónimos uno a uno

- Permite agregar múltiples sinónimos de una vez

- Valida que sinónimo no esté usado en otro producto

- Permite marcar variaciones ortográficas comunes

- Permite agregar nombres coloquiales

- Guarda inmediatamente (sin necesidad de "Aplicar cambios")

- Muestra contador de sinónimos por producto

Prioridad: ALTA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-019

ÉPICA 7: Manejo de Excepciones

US-021: Detectar información faltante

Como sistema
Quiero identificar cuando falta información crítica en el pedido
Para solicitarla antes de procesarlo

Criterios de Aceptación:

- Valida campos obligatorios: productos, cantidades, fecha

- Genera alerta específica por cada campo faltante

- Marca pedido como 'requiere_revision'

- Sugiere preguntas para enviar al cliente

- No bloquea creación del pedido

- Lista información faltante en el dashboard

- Permite que empleado complete info manualmente

Prioridad: MEDIA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-002

US-022: Manejar producto no reconocido

Como sistema
Quiero identificar cuando un producto no existe en el catálogo
Para alertar al empleado y sugerir alternativas

Criterios de Aceptación:

- Detecta cuando similitud < 70% en fuzzy matching

- Genera alerta clara: "Producto no reconocido"

- Muestra texto original del cliente

- Ofrece top 3 productos similares del catálogo

- Permite al empleado seleccionar el correcto

- Permite al empleado marcar como "Nuevo producto"

- Aprende de selecciones (feedback para mejorar modelo)

- No bloquea el flujo del pedido

Prioridad: MEDIA
Estimación: 5 puntos
Dependencias: US-003, US-015

US-023: Manejar error de integración con LLM

Como sistema
Quiero tener un plan de contingencia si el LLM no responde
Para no perder pedidos por fallos externos

Criterios de Aceptación:

- Implementa retry con exponential backoff (3 intentos)

- Si falla LLM primario, usa LLM secundario (fallback)

- Si ambos fallan, usa extracción basada en regex/patterns

- Marca pedido con confianza baja si usa fallback

- Encola pedido para re-procesamiento cuando LLM recupere

- Registra error en logs y monitoring

- Notifica al equipo técnico si fallas persisten

- Pedido queda en estado 'requiere_revision'

Prioridad: MEDIA
Estimación: 8 puntos
Dependencias: US-002

Resumen de Priorización para Sprints

SPRINT 1 (MVP Core) - 2 semanas

- US-001: Recibir pedido por WhatsApp (8pts)

- US-002: Interpretar texto libre (13pts)

- US-003: Normalizar nombres productos (8pts)

- US-019: Cargar catálogo productos (8pts)

- Total: 37 puntos

SPRINT 2 (Procesamiento Completo) - 2 semanas

- US-004: Interpretar cantidades (5pts)

- US-005: Interpretar fechas (8pts)

- US-009: Crear pedido en BD (8pts)

- US-010: Actualizar estado (5pts)

- US-011: Generar resumen (5pts)

- Total: 31 puntos

SPRINT 3 (Validaciones) - 2 semanas

- US-006: Validar disponibilidad (5pts)

- US-007: Validar ventana entrega (5pts)

- US-008: Detectar cantidades inusuales (3pts)

- US-020: Configurar sinónimos (5pts)

- US-021: Detectar info faltante (5pts)

- US-022: Producto no reconocido (5pts)

- Total: 28 puntos

SPRINT 4 (Dashboard) - 2 semanas

- US-012: Ver lista pedidos (8pts)

- US-013: Ver detalle pedido (8pts)

- US-014: Aprobar pedido (5pts)

- US-016: Rechazar pedido (5pts)

- US-018: Notificar empleado (5pts)

- Total: 31 puntos

SPRINT 5 (Mejoras y Excepciones) - 1-2 semanas

- US-015: Corregir interpretación (8pts)

- US-017: Confirmación automática (8pts)

- US-023: Manejo error LLM (8pts)

- Total: 24 puntos

Métricas de Éxito del MVP

KPIs a medir después de cada sprint:

- Tasa de interpretación correcta: >85%

- Tiempo promedio de procesamiento: <2 minutos

- Pedidos auto-aprobados vs revisión manual: objetivo 70/30

- Satisfacción empleados: >4/5

- Reducción tiempo procesamiento vs método manual: >60%

Tickets de Trabajo para US-001: Recibir Pedido por WhatsApp

Resumen de Tickets

| Ticket ID | Título | Tipo | Prioridad | Estimación | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PANA-101 | Configurar WhatsApp Business API y Webhook | Setup | Crítica | 6h | DevOps/Backend |
| PANA-102 | Implementar validación de firma de webhook | Backend | Crítica | 4h | Backend Dev |
| PANA-103 | Crear endpoint POST /webhook para recibir mensajes | Backend | Crítica | 6h | Backend Dev |
| PANA-104 | Implementar parseo de payload de WhatsApp | Backend | Crítica | 4h | Backend Dev |
| PANA-105 | Crear modelo de datos y migración de tabla Pedido | Backend | Crítica | 5h | Backend Dev |
| PANA-106 | Implementar servicio de persistencia de pedidos | Backend | Crítica | 6h | Backend Dev |
| PANA-107 | Implementar identificación automática de cliente | Backend | Alta | 4h | Backend Dev |
| PANA-108 | Configurar cola de mensajes (RabbitMQ/SQS) | Infra | Crítica | 5h | DevOps/Backend |
| PANA-109 | Implementar publicación de mensajes a cola | Backend | Crítica | 4h | Backend Dev |
| PANA-110 | Implementar envío de confirmación automática | Backend | Alta | 5h | Backend Dev |
| PANA-111 | Implementar manejo de duplicados (idempotencia) | Backend | Alta | 4h | Backend Dev |
| PANA-112 | Implementar logging estructurado y métricas | Backend | Alta | 3h | Backend Dev |
| PANA-113 | Crear tests unitarios para webhook handler | Testing | Alta | 6h | Backend Dev |
| PANA-114 | Crear tests de integración con WhatsApp API mock | Testing | Alta | 5h | Backend Dev/QA |
| PANA-115 | Implementar rate limiting por número de teléfono | Backend | Media | 4h | Backend Dev |
| PANA-116 | Configurar monitoring y alertas | DevOps | Alta | 4h | DevOps |
| PANA-117 | Documentar API y crear runbook | Docs | Media | 3h | Tech Lead |
| PANA-118 | Testing end-to-end en staging | QA | Alta | 6h | QA Engineer |

Total, Estimado: ~78 horas (~10 días de desarrollo con 1-2 desarrolladores)